AI 游戏推荐算法评估与 V2 重构方案

面向 Steam 多人独立游戏发现应用的评分、排序与校准设计文档

版本：V1.0
日期：2026-05-01
状态：算法评审与开发落地建议

文档用途 本文档用于评估当前 AI 游戏推荐/评估算法的问题，并提出一套可落地的 V2 算法方案。它可以作为产品评审、后端重构、前端展示改版和测试验收的共同基线。

# 目录

1. 执行摘要

2. 当前算法现状与真实调用链

3. 当前算法问题诊断

4. V2 设计目标与总体架构

5. 数据标准化与信号抽取

6. V2 质量评分模型

7. 风险、置信度与短板约束

8. 推荐排序与分池策略

9. LLM 在新系统中的职责边界

10. 前端展示建议

11. 实施路线图

12. 测试与分布校准

13. 附录：伪代码与数据结构

# 1. 执行摘要

当前项目中用户实际看到的“AI 评估分”主路径上不是大模型自由打分，而是规则系统先计算 overall_score，大模型仅可选地润色 overview、strengths、risks 和维度理由。因此，当前问题的核心不是“LLM 打分不稳定”，而是规则公式本身会把大量多人游戏吸附到 70 到 80 区间，尤其是 74 左右。

V2 方案建议将系统拆成三层：资格过滤层、质量评估层、推荐排序层，并将输出拆成 quality_score、recommendation_score、confidence 和 risk_flags。这样可以避免单个“AI 分”同时承担客观质量、主观推荐、证据置信度和展示解释的多重职责。

核心结论 当前算法的主要缺陷是：高基线、大台阶加分、弱扣分、等权平均、缺证据不降分、未评估 AI 分默认 72，以及中文/英文信号归一化错配。V2 应以可解释规则评分为主，LLM 负责证据抽取和报告表达，而不是直接决定总分。

| 项目 | 当前算法 | V2 建议 |
| --- | --- | --- |
| 分数来源 | 规则分为主，LLM 只润色文案 | 规则评分 + LLM 证据抽取 + 分布校准 |
| 总分结构 | 5 个维度等权平均 | 6 个维度加权 + 风险扣分 + 置信度惩罚 + 短板约束 |
| 缺证据处理 | 只展示 confidence，不影响数值 | confidence 进入惩罚项，并影响推荐池位置 |
| 多人联机 | 只要有多人模式就高起步 | 评估模式、好友人数、服务器、匹配、评论情绪 |
| 新游和 Demo | 容易被在线人数/评测数影响 | 单独进入“新游/潜力/Demo”池 |
| 冷门精品 | 容易被热度不足压制 | 加入 discovery_value 和 sleeper_score |

# 2. 当前算法现状与真实调用链

## 2.1 详细评估主链路

当前前端 assess_game_with_ai 命令不是直接请求 LLM 给游戏打分，而是生成或读取详细分析报告，从报告中提取 overall_score、overview、strengths、risks，再返回给前端。

当前详细评估调用链 assess_game_with_ai() -> generate_assessment_from_report_pipeline() -> generate_or_load_game_analysis() -> generate_game_analysis() -> build_rule_report() -> optional llm::generate_analysis_narrative() -> apply_narrative_patch()

## 2.2 LLM 当前职责

LLM 在主链路中的职责是叙事润色，不负责修改数值。apply_narrative_patch() 只更新 overview、strengths、risks 和维度 reason，不改 overall_score，也不改 dimension_scores[].score。

## 2.3 AI 分回写与推荐值联动

详细报告生成后，后端会把 report.overall_score 写回 game.ai_score，然后使用新的 ai_score 重新计算 recommendation_score。前端展示时，如果 aiScore 存在，则优先显示“AI 评测”；否则显示“推荐值”。这会导致用户看到的卡片分数在很多情况下已经不是原始推荐值，而是规则详细评估回写后的结果。

# 3. 当前算法问题诊断

## 3.1 分数集中在 74 左右的根因

当前 overall_score 是 5 个维度等权平均。由于多个维度有较高起始分，而产品候选集本身又主要是多人游戏，典型样本会自然落在 70 到 80 区间。

当前总分公式 overall_score = round1( ( approachability + multiplayer_fun + content_depth + reputation_stability + activity_health ) / 5 )

| 维度 | 当前基线/主逻辑 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 易上手度 | 52 起步；Demo、标签、中文加分 | 基线偏高；中文和标签匹配存在归一化错配 |
| 联机乐趣 | 只要有多人模式就 68 起步 | 产品样本天然是多人游戏，导致该项结构性虚高 |
| 内容深度 | 56 起步；标签数量最多 +12；少量英文负评关键词 -8 | 标签数量不等于内容深度；中文负评难命中 |
| 口碑稳定性 | 好评率 * 0.72 + log10(评测数) * 8 | 中高好评率游戏普遍容易获得 75+ |
| 活跃健康度 | 无玩家数据给 35；有数据用 log10(players) | 对数压缩头部差异；缺数据没有进入置信度惩罚 |

## 3.2 高基线导致普通游戏难以下沉

当前多个维度在没有充分证据之前就给了中等或偏高底分。尤其是多人联机维度，只要有多人信号就直接 68 起步。对于一个只收多人游戏的产品，这相当于给多数候选游戏发放了结构性高分。

## 3.3 大台阶加分导致维度离散但总分集中

当前很多规则是“命中即大幅加分”，例如合作、在线、Demo、标签等。这些信号本身重要，但二值化大台阶会让大量游戏落在几个固定分段。再经过平均后，用户看到的整数分会更加接近。

## 3.4 扣分项不足且语言覆盖不够

内容深度目前只检查少量英文关键词，且扣分幅度有限。如果评论是中文，或者玩家使用“内容太少”“重复”“后期无聊”“服务器不稳定”等表达，规则很可能无法识别。

## 3.5 置信度没有参与数值惩罚

confidence 只作为标签存在，不会改变最终分数。这会让评论样本少、在线人数缺失、联机模式不清晰的游戏仍然得到中高分。对于推荐系统而言，证据不足应影响排序位置，而不是只在报告里展示。

## 3.6 recommendation_score 中 ai_score 默认 72 会抬高未评估游戏

当前推荐值中的默认 AI 分贡献 ai_score_component = (ai_score or 72) / 100 * 20 // 当 ai_score 缺失时： 72 / 100 * 20 = 14.4

这意味着即使没有真实 AI 详细评估，推荐值也会获得一段固定中高分贡献。建议删除这个默认值，改为缺失时不计 AI 分项，或使用 lightweight_proxy_score 并降低 confidence。

# 4. V2 设计目标与总体架构

## 4.1 设计目标

提高区分度：让普通游戏回到 50-70，优秀游戏拉到 80+，高风险游戏能够明显下沉。

提高可解释性：每个分数都能追溯到具体信号、评论主题或元数据。

兼顾冷门发现：不能只复制 Steam 热门榜，要能识别低曝光但高潜力的多人独立游戏。

公平处理新游和 Demo：新游不应被评测数和在线人数天然压死，但也不能和成熟精品同尺比较。

支持中文环境：标签、语言、评论关键词必须完成中英文归一化。

降低 LLM 风险：LLM 做结构化证据抽取和文案表达，不直接自由决定总分。

## 4.2 三层架构

V2 三层架构 Layer 1: Eligibility Filter 判断是否符合多人游戏推荐池资格。 Layer 2: Quality Evaluation 计算 quality_score、confidence、risk_flags、dimension_scores。 Layer 3: Recommendation Ranking 结合用户偏好、分池策略、发现价值和冷启动策略计算 recommendation_score。

## 4.3 输出结构

建议输出结构 GameScoreV2 { quality_score: f32, recommendation_score: f32, confidence: f32, dimensions: Vec<DimensionScore>, risk_flags: Vec<RiskFlag>, evidence: EvidenceSummary, pool_type: RecommendationPool, }

# 5. 数据标准化与信号抽取

V2 的第一步不是改公式，而是先统一信号。当前算法中很多规则看似存在，但因为 Steam 本地化字段、标签描述和语言代码不一致，实际触发率可能偏低。

## 5.1 标准化结构

标准化信号结构 CanonicalGameSignals { languages: Vec<LanguageCode>, tags: Vec<CanonicalTag>, multiplayer_modes: MultiplayerModes, review_stats: ReviewStats, review_topics: ReviewTopics, activity: ActivityStats, release: ReleaseInfo, demo: DemoInfo, price: Option<PriceInfo>, }

## 5.2 标签归一化

| 原始标签/描述 | 归一化标签 | 评分用途 |
| --- | --- | --- |
| co-op / 合作 / 在线合作 | COOP / ONLINE_COOP | 联机适配度、朋友开黑池 |
| local co-op / 本地合作 | LOCAL_COOP | 联机适配度、低摩擦合作 |
| pvp / 玩家对战 / 在线 PvP | PVP | 联机玩法类型、平衡风险 |
| casual / 休闲 | CASUAL | 上手度、朋友开黑池 |
| party / 派对 | PARTY | 上手度、多人聚会适配 |
| simulation / 模拟 | SIMULATION | 内容深度、复杂度判断 |
| roguelike / 类 Rogue | ROGUELIKE | 重玩性、内容深度 |
| puzzle / 解谜 | PUZZLE | 玩法类型、用户偏好匹配 |

## 5.3 语言归一化

语言归一化示例 schinese / simplified chinese / 简体中文 -> ZH_CN tchinese / traditional chinese / 繁体中文 -> ZH_TW japanese / 日本語 -> JA en / english -> EN

评分层只使用 LanguageCode，不再直接使用 contains("Chinese") 这类字符串判断。

## 5.4 评论主题抽取

评论主题抽取可以先用关键词词典实现，后续再接入 LLM 结构化抽取。重点不是让 LLM 自由评分，而是让它把评论证据转成可控字段。

| 主题 | 正向信号 | 负向信号 |
| --- | --- | --- |
| 联机体验 | 联机稳定、好友好玩、匹配快、合作爽 | 服务器差、掉线、匹配失败、邀请失败 |
| 内容深度 | 重玩性、职业多、地图多、构筑丰富 | 内容少、重复、后期无聊、模式少 |
| 技术状态 | 优化好、Bug 少、帧率稳定 | 崩溃、卡顿、Bug 多、存档问题 |
| 上手体验 | 教程清楚、容易开局、适合朋友 | 上手难、机制不清、引导差 |
| 本地化 | 中文好、翻译自然 | 无中文、机翻、文本错误 |

# 6. V2 质量评分模型

## 6.1 总体公式

V2 quality_score 公式 base_score = 0.28 * review_quality + 0.24 * multiplayer_fit + 0.16 * activity_health + 0.14 * content_depth + 0.10 * accessibility + 0.08 * discovery_value quality_score = clamp( base_score - risk_penalty - uncertainty_penalty - shortboard_penalty, 0, 100 )

| 维度 | 权重 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| review_quality | 28% | 口碑是长期质量的核心，但需要贝叶斯校正，避免小样本虚高 |
| multiplayer_fit | 24% | 应用定位是多人游戏，联机体验应成为核心维度 |
| activity_health | 16% | 保证游戏可玩、能匹配到人，但不能压死小众精品 |
| content_depth | 14% | 评估重玩性、内容量、后期体验 |
| accessibility | 10% | 评估 Demo、中文、上手难度、好友拉新成本 |
| discovery_value | 8% | 服务冷门宝藏、新游和 Demo 发现，不让热度完全主导 |

## 6.2 口碑质量 review_quality

建议使用贝叶斯校正，避免少量评论的游戏因为 100% 好评直接冲高。

review_quality 推荐公式 positive = total_reviews * positive_review_pct negative = total_reviews - positive bayes_positive_rate = (positive + prior_positive) / (total_reviews + prior_positive + prior_negative) // 建议先验：prior_positive = 35, prior_negative = 15 review_confidence = 1 - exp(-total_reviews / 120) review_quality = 100 * (bayes_positive_rate * 0.85 + raw_positive_rate * 0.15) * review_confidence + 55 * (1 - review_confidence)

这个公式的效果是：评论越少越保守，评论越多越相信真实好评率。

## 6.3 联机适配度 multiplayer_fit

联机适配度不能只看是否有多人标签，还要看好友人数、联机方式、服务器/匹配风险和评论情绪。

multiplayer_fit 推荐公式 mode_score = 25 if online_coop + 14 if local_coop + 12 if online_pvp + 8 if lan + 6 if cross_platform + 5 if remote_play_together mode_score = min(mode_score, 55) group_score = 15 if supports_2_players + 8 if supports_4_players + 5 if flexible_player_count friction_penalty = 12 if matchmaking_complaints_high + 10 if server_complaints_high + 8 if disconnect_complaints_high + 6 if friend_invite_complaints_high multiplayer_fit = clamp( mode_score + group_score + review_multiplayer_sentiment - friction_penalty, 0, 100 )

## 6.4 活跃健康度 activity_health

当前纯 log10(players) 会压缩头部差异，也会误伤小众精品。V2 建议结合绝对活跃和同类分位数。

activity_health 推荐公式 absolute_activity = clamp(20 + log10(current_players + 1) * 18, 0, 85) cohort_percentile_score = percentile(log1p(current_players), same_cohort_games) * 100 activity_health = 0.55 * absolute_activity + 0.45 * cohort_percentile_score // 如果没有在线人数： activity_health = 50 activity_confidence = 0.35

同类分位数的分桶建议包括：新游、近半年游戏、成熟游戏、Demo-only、抢先体验。

## 6.5 内容深度 content_depth

content_depth 推荐公式 content_depth = 45 + tag_variety_score // 0-12 + replayability_score // 0-18 + progression_score // 0-12 + mode_variety_score // 0-10 - repetition_penalty // 0-18 - thin_content_penalty // 0-15

| 信号类型 | 关键词/证据示例 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 重玩性 | replayability、重玩、build、构筑、随机、职业多 | + |
| 成长/解锁 | progression、unlock、升级、装备、技能树 | + |
| 模式/地图多样性 | maps、modes、levels、地图多、关卡多 | + |
| 重复问题 | repetitive、重复、刷、枯燥 | - |
| 内容少 | thin content、内容少、太短、后期空洞 | - |

## 6.6 上手与本地化 accessibility

accessibility 推荐公式 accessibility = 38 + demo_bonus + language_bonus + casual_bonus + controller_bonus + tutorial_bonus - complexity_penalty - localization_complaint_penalty

accessibility 的权重不宜过高。它适合影响“朋友开黑是否容易拉人”，但不应决定游戏本身是否精品。

## 6.7 发现价值 discovery_value

discovery_value 是该产品区别于 Steam 热门榜的关键。它应该鼓励新游、Demo、冷门高口碑和低曝光精品进入用户视野。

discovery_value 推荐公式 freshness_score = 100 if release_age_days <= 30 75 if release_age_days <= 90 45 if release_age_days <= 365 25 otherwise sleeper_score = 25 if review_quality >= 78 and total_reviews < 500 + 20 if current_players < 300 and positive_review_pct >= 85 + 15 if has_demo + 10 if recent_release discovery_value = clamp( 0.45 * freshness_score + 0.40 * sleeper_score + 0.15 * demo_potential_score, 0, 100 )

# 7. 风险、置信度与短板约束

## 7.1 风险扣分 risk_penalty

risk_penalty 推荐公式 risk_penalty = server_risk * 10 + bug_risk * 8 + content_risk * 8 + balance_risk * 6 + monetization_risk * 5 + abandonment_risk * 8 + localization_risk * 5 risk_penalty = min(risk_penalty, 28)

| 风险 | 说明 | 典型证据 |
| --- | --- | --- |
| server_risk | 服务器、匹配、掉线、邀请好友失败 | server down、disconnect、匹配不到、掉线 |
| bug_risk | Bug、崩溃、优化差 | crash、buggy、卡顿、闪退 |
| content_risk | 内容少、重复、后期空洞 | repetitive、内容太少、late game boring |
| balance_risk | PVP 不平衡、数值问题 | unbalanced、pay to win、职业失衡 |
| monetization_risk | 价格、DLC、氪金争议 | overpriced、DLC、microtransaction |
| abandonment_risk | 停更、开发者不活跃 | abandoned、no updates、跑路 |
| localization_risk | 中文差、无中文、机翻 | bad translation、机翻、无简中 |

## 7.2 置信度 confidence 与不确定性惩罚

confidence 推荐公式 review_confidence = 1 - exp(-total_reviews / 120) mode_confidence = min(1, multiplayer_signal_count / 3) activity_confidence = 1.0 if current_players exists else 0.35 text_confidence = min(1, analyzed_review_count / 30) confidence = 0.40 * review_confidence + 0.25 * mode_confidence + 0.20 * activity_confidence + 0.15 * text_confidence uncertainty_penalty = (1 - confidence) * 10

低置信度不等于差游戏。它的正确用途是影响排序和推荐池。例如低置信度高潜力游戏可以进入“潜力新游”区，而不是和成熟精品抢同一个总榜位置。

## 7.3 短板约束 shortboard_penalty

短板约束建议 critical_min = min( review_quality, multiplayer_fit, activity_health ) shortboard_penalty = max(0, 55 - critical_min) * 0.30 if multiplayer_fit < 45: quality_score = min(quality_score, 68) if review_quality < 55 and total_reviews >= 50: quality_score = min(quality_score, 70) if risk_penalty >= 18: quality_score = min(quality_score, 72) if confidence < 0.35: quality_score = min(quality_score, 78)

短板约束用于防止一个高分维度掩盖致命弱项。例如联机体验差但好评率高、服务器风险高但标签丰富、数据严重不足但默认项偏高等情况。

# 8. 推荐排序与分池策略

## 8.1 quality_score 与 recommendation_score 分离

quality_score 表示游戏客观质量，recommendation_score 表示此时此刻是否应该推荐给当前用户。两者不应混为一个“AI 分”。

推荐排序基础公式 recommendation_score = 0.62 * quality_score + 0.18 * personal_fit_score + 0.12 * discovery_value + 0.08 * freshness_score - seen_penalty - dislike_penalty

如果暂时没有用户画像，personal_fit_score 可设为 65 的中性值，但不应像当前 ai_score or 72 一样形成偏高默认贡献。

## 8.2 推荐池划分

| 推荐池 | 进入条件 | 排序公式 |
| --- | --- | --- |
| 新游区 | release_age_days <= 30，或 Demo-only，或抢先体验早期 | 0.45 * quality + 0.25 * discovery + 0.20 * freshness + 0.10 * confidence |
| 精品老游区 | release_age_days > 180，且评论/活跃证据较稳定 | 0.55 * quality + 0.20 * review_quality + 0.15 * activity + 0.10 * multiplayer_fit |
| 冷门宝藏区 | review_quality >= 75，total_reviews < 1000，current_players < 500，risk_penalty < 12 | 0.45 * sleeper + 0.30 * quality + 0.15 * discovery + 0.10 * confidence |
| 朋友开黑区 | 多人信号强，且适合 2-4 人一起玩 | 0.45 * multiplayer_fit + 0.20 * accessibility + 0.15 * activity + 0.10 * content + 0.10 * review_quality |
| Demo 潜力区 | has_demo，release_age_days 较短或评测数较少 | 0.35 * discovery + 0.30 * multiplayer_fit + 0.20 * early_review_quality + 0.15 * confidence |

## 8.3 替代当前 ai_score 默认 72 的方案

未评估游戏的推荐值处理 // 不建议 ai_score_component = (ai_score or 72) / 100 * 20 // 建议 A：缺失时不计 AI 项 ai_score_component = ai_score.exists ? ai_score / 100 * 20 : 0 // 建议 B：使用 lightweight proxy，但降低 confidence lightweight_quality_proxy = 0.45 * review_quality + 0.30 * multiplayer_fit + 0.15 * freshness + 0.10 * discovery_value recommendation_score = 0.55 * lightweight_quality_proxy + 0.20 * multiplayer_fit + 0.15 * discovery_value + 0.10 * freshness_score - uncertainty_penalty

# 9. LLM 在新系统中的职责边界

V2 不建议让 LLM 直接自由打 0-100 总分。更稳妥的方式是让 LLM 做结构化证据抽取，并由规则系统统一聚合。

| 职责 | 是否建议由 LLM 负责 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 生成总分 | 否 | 容易不稳定、难校准、难回归测试 |
| 润色报告 | 是 | 适合把结构化结果转成用户易读文案 |
| 评论主题抽取 | 是 | 将大量评论归纳为 server_risk、content_depth_signal 等字段 |
| 证据摘要 | 是 | 提取“玩家常说的优点/风险” |
| 最终排序 | 否 | 排序应由可解释公式和用户偏好决定 |

LLM 结构化抽取输出 LLMReviewExtraction { multiplayer_sentiment: f32, // -1.0..1.0 server_risk: f32, // 0.0..1.0 bug_risk: f32, content_depth_signal: f32, replayability_signal: f32, localization_risk: f32, evidence_quotes: Vec<String>, confidence: f32, }

# 10. 前端展示建议

前端不应只显示一个整数分。推荐展示“综合推荐 + 关键维度 + 置信度 + 风险标签”，让用户理解为什么这款游戏被推荐。

| 展示字段 | 示例 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 综合推荐 | 82 | 用于卡片主排序和用户快速判断 |
| 游戏质量 | 78 | 表示相对客观质量，不等于个性化推荐 |
| 联机体验 | 86 | 突出多人游戏核心卖点 |
| 发现价值 | 91 | 告诉用户这是新游/冷门宝藏/值得尝试 |
| 置信度 | 中 | 提醒证据量是否充分 |
| 风险标签 | 内容量偏少 / 当前在线较低 | 降低误导，提高信任感 |

卡片推荐文案模板 适合 2-4 人合作，当前口碑稳定，但在线人数偏低。适合想尝试冷门合作游戏的用户；如果你更在意稳定匹配，建议先加入愿望单观察。

# 11. 实施路线图

| 优先级 | 任务 | 收益 | 风险/注意点 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 修复语言、标签、评论关键词归一化 | 立刻提升规则命中准确性 | 需要统一后端和前端镜像逻辑 |
| P0 | 移除 ai_score 默认 72 | 减少未评估游戏虚高 | 推荐值均值可能下降，需要 UI 解释 |
| P0 | 降低高基线 | 让普通样本回到合理区间 | 需要分布测试防止过度压低 |
| P1 | 引入 V2 加权公式 | 提高质量分区分度 | 需要与旧分数并行灰度 |
| P1 | 加入 risk_penalty、confidence、shortboard_penalty | 解决高风险和低证据虚高 | 需要调参和回归样本 |
| P2 | 评论主题词典与 LLM 结构化抽取 | 提高内容深度和联机风险识别 | 需要缓存和成本控制 |
| P3 | 推荐池与用户偏好 | 形成差异化产品体验 | 需要更多前端交互和用户画像 |

## 11.1 推荐迁移策略

先保留旧 score 字段，新增 score_v2 字段，避免破坏现有 UI 和缓存。

对固定样本集同时计算 V1 与 V2，观察均值、标准差、P90-P50、风险样本排名变化。

前端先在详情页展示 V2 分维度，不立刻替换列表排序。

通过配置开关逐步将排序从 recommendation_score_v1 切换到 recommendation_score_v2。

在日志中记录每个维度贡献和扣分原因，便于调参和解释。

# 12. 测试与分布校准

## 12.1 分布目标

V2 分布校准目标 目标分布： - 全样本均值：65-72 - 标准差：10-14 - P90 - P50 >= 14 - P75 - P25 >= 16 - 70-80 区间占比 < 40% - 85+ 占比 < 12% - 60 以下占比 > 15%

## 12.2 固定测试样本类型

| 样本类型 | 预期行为 |
| --- | --- |
| 高口碑高活跃精品 | 应进入 80+，且排名稳定靠前 |
| 高口碑低活跃小众精品 | quality 不应过低，可进入冷门宝藏区 |
| 低评论数新游 | 不应虚高；应以低/中置信度进入新游池 |
| Demo-only 游戏 | 可获得发现价值，但总质量分应保守 |
| 多人模式明确但评论差 | multiplayer_fit 或 risk_penalty 应明显拉低 |
| 服务器问题严重游戏 | 应触发 server_risk，不能只靠好评率上榜 |
| 内容少但好评率高游戏 | content_depth 和 content_risk 应限制总分 |
| 老游戏活跃衰退样本 | 精品老游区中应因 activity_health 下滑而降权 |

## 12.3 推荐测试文件

建议新增测试文件 src-tauri/src/scoring/tests/distribution.rs src-tauri/src/scoring/tests/review_quality.rs src-tauri/src/scoring/tests/multiplayer_fit.rs src-tauri/src/scoring/tests/risk_penalty.rs src-tauri/src/scoring/tests/confidence.rs src/domain/recommendation_v2.test.ts

## 12.4 验收标准

旧算法中集中在 73-75 的样本，在 V2 中应根据风险、证据量和联机体验拉开至少 10 分以上跨度。

低证据样本不能无条件获得 75+；除非 discovery_value 高，也应明确显示低置信度。

含服务器/掉线/匹配负面评论的游戏，multiplayer_fit 必须下降。

支持中文的游戏必须正确获得 language_bonus；无中文或翻译差必须触发对应风险。

冷门高口碑游戏不能因 current_players 小而被完全排除，应进入冷门宝藏或潜力池。

# 13. 附录：伪代码与数据结构

## 13.1 建议模块结构

后端模块拆分建议 src-tauri/src/scoring/ mod.rs signals.rs normalize.rs review_quality.rs multiplayer_fit.rs activity_health.rs content_depth.rs accessibility.rs discovery_value.rs risk.rs confidence.rs aggregate.rs calibration.rs tests/

## 13.2 评分聚合伪代码

score_game_v2 伪代码 pub fn score_game_v2(game: &Game, ctx: &ScoringContext) -> GameScoreV2 { let signals = normalize_game_signals(game); let review_quality = score_review_quality(&signals.review_stats); let multiplayer_fit = score_multiplayer_fit(&signals); let activity_health = score_activity_health(&signals.activity, &ctx.cohorts); let content_depth = score_content_depth(&signals.tags, &signals.review_topics); let accessibility = score_accessibility(&signals); let discovery_value = score_discovery_value(&signals, review_quality); let risk = score_risks(&signals.review_topics, &signals.meta); let confidence = score_confidence(&signals); let base = 0.28 * review_quality + 0.24 * multiplayer_fit + 0.16 * activity_health + 0.14 * content_depth + 0.10 * accessibility + 0.08 * discovery_value; let uncertainty_penalty = (1.0 - confidence) * 10.0; let shortboard_penalty = shortboard_penalty(review_quality, multiplayer_fit, activity_health); let quality_score = clamp( base - risk.total_penalty - uncertainty_penalty - shortboard_penalty, 0.0, 100.0, ); let pool_type = classify_pool(&signals, quality_score, discovery_value, confidence); let recommendation_score = score_recommendation( quality_score, discovery_value, signals.freshness_score, ctx.personal_fit, pool_type, ); GameScoreV2 { quality_score, recommendation_score, confidence, dimensions: build_dimensions(...), risk_flags: risk.flags, evidence: build_evidence_summary(...), pool_type, } }

## 13.3 前后端兼容字段建议

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ai_score | Option<f32> | 保留旧字段，用于兼容，不建议继续作为主排序依据 |
| quality_score_v2 | Option<f32> | V2 客观质量分 |
| recommendation_score_v2 | Option<f32> | V2 排序分 |
| confidence_v2 | Option<f32> | 证据置信度 |
| risk_flags_v2 | Vec<RiskFlag> | 主要风险标签 |
| score_version | String | 标识 v1 / v2 / hybrid |
| score_explanation | ScoreExplanation | 用于前端展示维度贡献与扣分原因 |

## 13.4 第一阶段最小改动清单

将 schinese/tchinese 与 Chinese 判断统一。

为 tags 增加中英文 canonical mapping。

将内容深度负评关键词扩展为中英文词典。

把 approachability、multiplayer_fun、content_depth 的基线下调。

删除 recommendation_score 中 ai_score 缺失时默认 72 的逻辑。

新增 score_distribution 测试，检查均值、标准差和 70-80 区间占比。

# 结语

V2 的重点不是让公式变复杂，而是让评分系统从“稳定但中庸的加权榜”升级为“能发现多人独立游戏价值的推荐系统”。只要先完成信号归一化、基线下调、置信度入分、风险扣分和分布校准，就能显著缓解当前 74 分吸附的问题。后续再逐步接入评论主题抽取、推荐池和用户偏好，产品体验会明显区别于 Steam 默认推荐。